**FLASHCARD KICK-OFF MEETING RE-CAP NOTE**

**Kick-off Meeting date:** 22:00- 27 May- 2022

**Duration:** 1 Month.

**Kick-off :** 22:00- 27 May- 2022

**Project Due date :** 22:00- 27 June - 2022

**Next meeting Date:** 21:00- 31 May- 2022

**Meeting Participants:**

1. .
2. .
3. .
4. .

**Project Action Plan:**

1. Trello Gorev Dagilimi Videosu Scrum - Agile’a uygun sekilde. Trelloya tum proje adimlarinin aktarılması.
2. Tum videolar Turkce olacak ama sunum İngilizce olacak.
3. Ilk hedefimiz: Youtube hesabında paylasim
4. Proje baslangicinin linkedin de duyurmak. Balangic icerigi hazırlamak (sorumlu: Mkemal)
5. Ortam olarak zoom hesabi.
6. UML Design: Ahsen sorumlu olacak step 1
7. Design kismi : Elif sorumlu olacak step 2
8. Product owner Fatih Hoca olacak. (Istediği urunu anlatacak)
9. Mentor toplantisini Mehmet tarafından yapılacak. (30 dk meetingler)
10. Trello ve Scrum’da ki islemler M.kemal yapacak.
11. Parsing Data: Ahsen sorumlu olacak step 3 videoda bilgi verilecek. Google translate nedir nasil kulanilir. Csa dosyasını niye kullandık avantajları nelerdir.
12. Importing Data: Elif sorumlu olacak.
13. User ekrani : Elif sorumlu olacak.
14. Game ekrani : Mehmet sorumlu olacak.
15. dmc :Fatih hocada olacak
16. Exe. : Elif sorumlu olacak.
17. Sunum: Ahsen sorumlu olacak. (Prize kullanılacak)
18. Sprint retrospective (together)
19. Video editleme : Fatih hocada olacak
20. Github acilmasi ve yetkilendirme yapılması: Mehmet sorumlu olacak.

**Please Note:**